Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 21.02.2017 | № 29 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финанси-ровании и освоении проводимых программных мероприятий по му-ниципальной программе Красно-кутского сельскогопоселения Ок-тябрьского района «Развитие транс-портной системы Краснокутского сельского поселения» по резуль-татам за 2016 год

- В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 04.09.2013 № 220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района», Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2017 год согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам – Полоненко А.П.

- Глава  Администрации

- Краснокутского

сельского поселения							            В. Н. Огнев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Краснокутского сельского

поселения от 21.02.2017 № 29

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие транспортной системы

Краснокутского сельского поселения»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения» в 2016 году было выделено 5 514,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 191,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 323,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 5 514,6тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 191,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 323,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения»  по результатам за 2016 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района: «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения отчетный период 12 мес. 2016 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения» за  2016 год.

- Ведущий специалист по делопроизводству

- и архивной работе                                                                               Е.А. Стаценко

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района:

«Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Содержание сети автомобильных дорог в полном объёме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 397,4 | 2 397,4 | 38 |
| 1.2. | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Увеличение отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 910,1 | 2 910,1 | 1 |
| 1.3. | - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.4. | - Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.5. | - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Увеличение автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.6. | - Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.7. | - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 191,5 | 191,5 | 3 |
| 1.8. | - Софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | Выдерживание уровня софинансирования на ремонт и содержание сети автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,6 | 15,6 |  |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                                                                      Е.А. Стаценко

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяжённости автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 42 | 42 | 42 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно – транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения (20,3 км) | км | 0 | 0 | 0,82 | Отремонтирована а/ дорога по ул. Центральной в х. Новопавловка, Октябрьского района, Ростовской области |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                                                                      Е.А. Стаценко

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объёме | содержание сети автомобильных дорог в полном объёме |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  |
| 1.4. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |
| 1.5. | - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение автомобильных дорог | увеличение автомобильных дорог |  |
| 1.6. | - Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |
| 1.7. | - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ремонт и содержание сети автомобильных дорог | ремонт и содержание сети автомобильных дорог |  |
| 1.8. | - Софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | выдерживание уровня софинансирования на ремонт и содержание сети автомобильных дорог | выдерживание уровня софинансирования на ремонт и содержание сети автомобильных дорог |  |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                                                                      Е.А. Стаценко

Сведения

об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения | всего | 5 514,6 | 5 514,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 191,5 | 191,5 |
|  |  | местный бюджет | 5 323,1 | 5 323,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Содержание дорог | всего | 5 514,6 | 5 514,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 191,5 | 191,5 |
|  |  | местный бюджет | 5 323,1 | 5 323,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2 397,4 | 2 397,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 397,4 | 2 397,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2 910,1 | 2 910,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 910,1 | 2 910,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | - Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 191,5 | 191,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 191,5 | 191,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 15,6 | 15,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15,6 | 15,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Ведущий специалист по делопроизводству

- и архивной работе                                                                               Е.А. Стаценко

Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2016 году на реализацию  Программы было предусмотрено 5 514,6 тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 191,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 323,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 5 514,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 191,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 323,1 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 323,1  тыс. рублей / 5 323,1 тыс. рублей x 100% = 100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 2 397,4; 2 397,4; 1 153,2; 0,0. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 2 910,1; 2 910,1; 113,1; 113,1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. - Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 191,5; 191,5; 0,0; 0,0. Софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 15,6; 15,6; 0,0; 0,0. Ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе Е.А. Стаценко Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| - Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| Софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                                                                                      Е.А. Стаценко

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие транспортной системы Краснокутского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| - Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| - Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 92,5 | - | - | 191,5 | 92,5 |
| Софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | 92,5 | - | - | 191,5 | 92,5 |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                                                                                      Е.А. Стаценко