Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2012                             №121                              х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском

сельском поселении Октябрьского района

на 2011-2014 гг.»  за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 гг.»  за 2011 год. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на зам.Главы Администрации поселения В.Н Огнева.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                                                                В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 25.06.2012г.  № 121

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском сельском поселении  Октябрьского района на 2011-2014 годы»

по состоянию на «_01 »01 2012года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 7766,7 | 7766,7 |  | 7766,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2584,9 | 2584,9 |  | 2584,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 4296,7 |  | 4296,7 | 4296,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 885,1 |  | 885,1 | 885,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Реконструкция водопроводных сетей п. Интернациональный | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 7766,7 |  | 7766,7 | 7766,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 2584,9 |  | 2584,9 | 2584,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 4296,7 |  | 4296,7 | 4296,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 885,1 |  | 885,1 | 885,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 гг.»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 гг.»  за 2011 год утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 27.12.2010. № 206

Общий  объем  программы в 2011г. составил 7 766,7 тыс.руб., из них:

- средства федерального бюджета  2584,9 тыс.руб.,

- средства областного бюджета  4296,7 тыс.руб.,

- средства местного бюджета  885,1 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

- устойчивое развитие сельского поселения, улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельском поселении;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельского поселения;

-улучшение качества жизни населения Краснокутского сельского поселения  Октябрьского района

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 гг.» в 2011г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Реконструкция водопроводных сетей п. Интернациональный (новый микрорайон):

Бюджетные средства направлялись на выполнение реконструкции водопроводных сетей п. Интернациональный (новый микрорайон) в связи с улучшением водоснабжения.

Денежные средства были направлены на:

- Реконструкция водопроводных сетей п. Интернациональный (новый микрорайон) - средства федерального бюджета  2584,9 тыс.руб.,

- Реконструкция водопроводных сетей п. Интернациональный (новый микрорайон) - средства областного бюджета  4296,7 тыс.руб.,

- Реконструкция водопроводных сетей п. Интернациональный (новый микрорайон), строительный контроль за реконструкцией, изготовление технической документации - средства местного бюджета  885,1 тыс.руб.,

Плановые показатели составили: всего – 7 766,7 тыс.руб., из них 2584,9 тыс.руб. средства федерального бюджета; 4296,7 тыс.руб. средства областного бюджета; 885,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7 766,7 тыс.руб., из них 2584,9 тыс.руб. средства федерального бюджета; 4296,7 тыс.руб. средства областного бюджета; 885,1 тыс.руб. средства местного бюджета.  Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 гг.»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов.. | Кв.м | 500 | 550 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Обеспеченность сельского населения питьевой водой, процентов | % | 85 | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, | % | 71,5 | 72,5 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам. Главы Краснокутского сельского поселения                                                                                             В.Н.Огнев