Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018 			                            № 81	                      	     х. Красный Кут

Об утверждении общественно-значимого проекта «Строительство первой очереди сквера в х. Красный Октябрьского района Ростовской области»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона Российской                 Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления», а так же в  целях реализации мероприятий   предусмотренных федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «О  Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»  от 15 июля 2013 г. № 598, руководствуясь Уставом муниципального  образования «Краснокутское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить общественно значимый проект «Строительство первой очереди сквера в х. Красный Октябрьского района Ростовской области» (Приложение).

2. Администрации Краснокутского сельского поселения обеспечить                организацию выполнения мероприятий предусмотренных проектом.

3. Данное постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Краснокутского сельского поселения.

4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам Полоненко А.П.

Глава   Администрации

Краснокутского

сельского поселения            		                                                                  В.Н. Огнев

Приложение

к постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

№ 81 от 18.06.2018 г.

Паспорт общественно-значимого  проекта в 2018 году

Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Строительство первой очереди сквера в х. Красный Кут Октябрьского района Ростовской области |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв.м | 31074 кв.м. |
| Цель и задачи проекта | Обеспечение жителей хутора местом для культурного отдыха, путём строительства первой очереди сквера в южной части хутора |
| Инициатор проекта | Администрация Краснокутского сельского поселения, Собрание депутатов Краснокутского сельского поселения, ТОС х. Красный Кут |
| Заявитель проекта | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 36) |  |
| Дата начала реализации проекта | 2018 год |
| Дата окончания реализации проекта | 2019 год |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 3 193,946 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Гранта(сумма средств федерального бюджета бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации не превышает 2 млн. рублей и не более 60 %) | 1 916,367 |
| В.т. ч. за счет федерального бюджета | 1 916,367 |
| Областного бюджета | 0,00 |
| местного бюджета | 239,546 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего тыс.руб. | 1 038,033 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: |  |
| денежными средствами | 179,580 |
| трудовым участием(планировка и трамбовка щебня и песка) | 83,043 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами | 0,00 |
| иное | 0,00 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 80,00 |
| денежными средствами | 80,00 |
| трудовым участием | 0,00 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами( предоставление техники для погрузки и вывоза мусора) | 0,00 |
| иное | 0,00 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: | 695,410 |
| денежными средствами | 695,410 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами( грейдер, бульдозер) | 0,00 |
| трудовым участием( планировка территории) | 0,00 |
| иное | 0,00 |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тротуары |
| 1.1 | Устройство оснований из щебня | 2218 | 37,44 | 83,043 |
|  | Итого | 2218 | 37,44 | 83,043 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек |  |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 501 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Молодёжь, жители пожилого возраста, дети, проживающие в хуторе |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 1597 |
| в том числе прямо, чел. | 1497 |
| косвенно, чел. | 100 |

- Инициаторы проекта

Инициаторами проекта выступают Собрание депутатов Краснокутского сельского поселения, Администрация Краснокутского сельского поселения и Территориальное общественное самоуправление х. Красный Кут. в составе:

Гавриловой Ольги Иосифовны (Председателя Собрания депутатов - Главы Краснокутского сельского поселения) – осуществляет взаимодействие с общественностью поселения.

Огнева Владимира Николаевича (Главы Администрации Краснокутского сельского поселения) - выполняет контроль и координацию действий за ходом реализации проекта. Обеспечивает связь с региональными органами власти по вопросам реализации проекта.

Гасановой Олеси Александровны (Председателя ТОС х. Красный Кут) – осуществляет взаимодействие с жителями х. Красный Кут.

Полоненко Аллы Павловны (Заместителя Главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам) - обеспечивает выполнение проектных и изыскательских работ, а так же осуществляет контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ.

Овсянникова Евгения Васильевича (Начальника службы экономики и финансов Администрации Краснокутского сельского поселения) - отвечает за финансовое обеспечение проекта в соответствии с действующим законодательством.

Дмитриенко Елены Александровны  (старшего инспектора по правовой и кадровой работе Администрации Краснокутского сельского поселения) обеспечивает проведение электронных торгов на закупку товаров необходимых для реализации проекта.

- Описание проекта

В настоящее время в х. Красный Кут проживает 1497 человек. В хуторе  малоэтажная застройка, вся улично-дорожная сеть имеет асфальтобетонное покрытие, при этом места для культурного отдыха нет, активного отдыха для детей на «свежем воздухе» в населённом пункте недостаточно. В южной части хутора имеется свободный земельный участок в муниципальной собственности, который практически никак не используется, его ежегодная расчистка от поросли и мусора требует немалых финансовых затрат. При приложении усилий и финансовых затрат возможно использование этого земельного участка  в качестве сквера , в котором организованы функциональные зоны: зона тихого отдыха, зона зрелищных мероприятий, физкультурно-оздоровительная зона, а так же зона активного отдыха для детей.

Сейчас молодёжь для организации своего отдыха «на свежем воздухе» использует остановочные павильоны, центральную площадь, которая является проезжей частью, перекрёстки улиц и площадку перед  сельским Домом Культуры.

Для велосипедных прогулок, прогулок молодых мамочек с детскими колясками, а также пеших прогулок жителей пожилого возраста, в связи с отсутствием тротуаров, используется проезжая часть улиц хутора, что является небезопасным для пешеходов, и мешает остальным участникам дорожного движения. В связи с этим создание зоны отдыха в хуторе является необходимым, поскольку затрагивает интересы практически всех жителей хутора.

Земельный участок под планируемый сквер – это территория, вокруг которой расположены такие объекты социального значения как: муниципальное учреждение культуры «Краснокутский сельский дом культуры», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 26 "Колосок ", объект историко-культурного наследия- памятник-мемориал павшим землякам в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., объект торговли- магазин, так же здесь находится футбольное поле и в дальнейшем планируется строительство спортивного зала.

Вся территория земельного участка покрыта естественным травостоем и  только с одной стороны территории, прилегающей  к  обратной стороне памятника, произрастает группа хвойных деревьев.

- Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство сквера в х. Красный Кут  по этапам.

Задача проекта: строительство первой очереди сквера: зоны физкультурно-оздоровительной и зоны активного отдыха для детей   в северо-восточной части участка от здания сельского дома культуры в х. Красный Кут, памятника-мемориала павшим землякам в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., объекта торговли - магазина до территории действующего муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 26 «Колосок»

Мероприятия по реализации проекта

В рамках реализации проекта в существующем земельном участке необходимо провести следующие мероприятия:

- Подготовительные работы (очистка территории  от мусора и поросли)

- Планировка и разметка на местности будущих элементов зон сквера: физкультурно-оздоровительной и зоны активного отдыха для детей     в соответствии с проектом планировки.

- Вертикальная планировка, уплотнение почвы и строительство тротуаров,  согласно проекта планировки, утвержденному сметному расчету.

- Устройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров и настольного тенниса под навесом, согласно проекта планировки и  сметным нормативам.

- Устройство детской площадки с установкой  элементов детского оборудования, согласно проекта планировки, сметным нормативам.

- Ожидаемые результаты проекта

- Повышение социальной обобщённости граждан из разных возрастных групп в целях достижения общей социально-значимой цели.

- Повышение уровня гражданской ответственности и социальной значимости личности в рамках участия в организации внешнего облика хутора.

- Реализация местной инициативы и повышение социальной активности населения в рамках совместного решения вопросов местного значения.

- Наличие в хуторе места отдыха для различных половозрастных групп населения в количестве 1497 человек местных жителей и около 100 человек гостей хутора (жителей близлежащих населённых пунктов)

- Повышение безопасности дорожного движения на территории хутора.

- Дальнейшее развитие проекта

В целях дальнейшего развития проекта планируется проведение последующих этапов строительства функциональных зон  сквера, составляющие единый природно-рекреационный комплекс, насыщенный спортивной инфраструктурой, инфраструктурой для проведения культурных мероприятий, мероприятий для детей и семейного отдыха.

- Календарный план проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: |
| 1. Разработка и согласование проекта планировки участка | 01.2018-04.2018 | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| 2. Проведение сметных расчётов, получение заключения о достоверности сметной стоимости работ и материалов | 05.2018-06.2018 | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы: |
| 1. Строительство тротуаров и площадок | 09.2018-05.2019 | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| 2. Приобретение оборудования: Приобретение элементов спортивной и детской площадки | 09.2018-05.2019 | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Прочая деятельность |
| 1. Приобретение песка, щебня, тротуарной плитки, бортового камня | 09.2018-05.2019 | Администрация Краснокутского сельского поселения |

- Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства, тыс. руб. | Вклад инициатора проекта, тыс.руб. | Общие расходы по проекту,тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спортинвентаря и элементов детской площадки | 601,2 | 0 | 601,2 |
| Устройство резинового покрытия | 0,00 | 239,543 | 239,543 |
| Устройство тротуаров, спортивной и детской площадок | 1315,17 | 1038,033 | 2353,203 |
| ИТОГО | 1916,37 | 1038,033 | 3193,946 |

Глава Администрации

Краснокутского

сельского поселения                                                                                         В.Н. Огнев

Тел.8(86360)3-33-21

# Footnotes

В соответствии с приложением № 9 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»