Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2013 г.                             №172                            х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт систем

инженерной инфраструктуры Краснокутского

сельского поселения Октябрьского района

на 2010-2014 гг.»  за 1-ое полугодие 2013 года.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 гг.»  за 1-ое полугодие 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на зам.Главы Администрации поселения В.Н Огнева.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                                                                В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 15.07.2013г. №172

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» 07 2013 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 43,2 | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 43,2 |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Разработка схем водоснабжения | Прочие расходы | 3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 43,2 |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 43,2 |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за 1-ое полугодие 2013 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 18.03.2010. № 44

Общий  объем  программы в 2013г. составляет 43,2 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  43,2 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Краснокутского сельского поселения  Октябрьского района

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

- благоустроенность населенных пунктов поселения

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

Разработка схем водоснабжения:

- Разработка схем водоснабжения – 43,2 тыс. руб.;

Плановые показатели составили: всего – 43,2 тыс.руб., из них 43,2 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 0%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 годы»

ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 65 | 55 | 50 |  | 65 | - | 55 | - | 0 | 0 |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 1% | 30 | 45 | 65 |  | 30 |  | 45 | - | 0 | 0 |  |

Зам. Главы Краснокутского сельского поселения                                                                                                                                       В.Н.Огнев