

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Октябрьский район**

**Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»**

**Администрация Краснокутского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.11.2018 | № 162 | х. Красный Кут |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» |

В соответствии с распоряжением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018 № 61 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года правовые акты Администрации Краснокутского сельского поселения по Перечню согласно приложению

№ 2.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Полоненко А.П.

Глава Администрации

Краснокутского

сельского поселения В.Н. Огнев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 22.11.2018 № 162

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 1. Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения.  2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» |
| Задачимуниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Краснокутского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на территории Краснокутского сельского поселения;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,организаций и иных лиц в реализации мероприятийпо благоустройству территорий Краснокутского сельского поселения. |
| Целевые показатели муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | доля благоустроенных территорий в Краснокутском сельском поселении от общего количества территорий, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | программа реализуется с 2019 по 2030 годы:  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2030 годах за счет всех источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | повышение удовлетворенности населения Краснокутского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Краснокутского сельского поселения. |

Паспортподпрограммы

«Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского

поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цельподпрограммы | Повышение благоустроенности общественных территорий Краснокутского сельского поселения |
| Задачиподпрограммы | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Краснокутского сельского поселения;  повышение уровня обеспечения населения благоустроенными территориями. |
| Целевые показатели подпрограммы | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Краснокутского сельского поселения;  доля обеспечения населения Краснокутского сельского поселения благоустроенными территориями общего пользования. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2030 годах за счет всех источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение удовлетворенности населения Краснокутского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения Краснокутского сельского поселения. |

Паспорт подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цельподпрограммы | Повышение благоустроенности дворовых территорий Краснокутского сельского поселения |
| Задачиподпрограммы | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Краснокутского сельского поселения;  информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"; |
| Целевые показатели подпрограммы | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения  доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями;  количество многоквартирных домов, в благоустройстве которых приняли участие заинтересованные граждане |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2030 годах за счет всех источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение удовлетворенности населения Краснокутского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий Краснокутского сельского поселения |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере благоустройства территорий Краснокутского сельского поселения

Одним из главных приоритетов развития территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»и создание благоприятных условий для проживания и отдыханаселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение».

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Краснокутское сельское поселение».

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о показателях муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены  
в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED6C6BF48BFA20B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE37C8j5b1L)муниципальной программы.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы приведен в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED6C6BF48BFA20B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34C557j5bBL)муниципальной программы.

Расходы бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на реализацию муниципальной программыприведены в [приложении № 3](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED6C6BF48BFA20B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE33C457j5bAL).

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены  
в [приложении № 4](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED6C6BF48BFA20B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE32CC52j5bEL).

Участие Администрации Краснокутского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие Администрации Краснокутского сельского поселения в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках подпрограммы 1 "Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения " и подпрограммы 2 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения" по следующим направлениям:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство общественных территорий;

Реализация перечисленных мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, собственных средств местных бюджетов, внебюджетных средств и иных источников.

Правовым актом Администрации Краснокутского сельского поселения утверждаются адресные перечни:

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2019 - 2030 годов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2030 годов;

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления.

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2019-2030 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Заместитель главы

Администрации Краснокутского

сельского поселения

по социальным вопросам А.П. Полоненко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Приложение № 1

к муниципальной программе

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  показателя | Вид  показа-теля | Едини-ца измере­ния | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района  "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования"Краснокутское сельское поселение" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доляблагоустроенных территорий в Краснокутском сельском поселении от общего количества территорий | ведомст-венный | процен-тов | 0 | 0 | 56 | 56 | 60 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | 75 |
| 2. | Показатель 2.  Уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Краснокутского сельского поселения | ведомст-венный | процентов | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Подпрограмма 1" Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения " | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | ведомст-венный | процентов | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| 4. | Показатель 1.2.  Доля обеспечения населения благоустроенными территориями общего пользования | ведомст-венный | м2/чел | 0 | 0 | 0,50 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий Краснокутского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Показатель 2.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий | ведомст-венный | процентов | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | Показатель 2.2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | ведомст-венный | процентов | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования«Краснокутское сельское поселение» |

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Последствия  не реализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с  показателями муниципальной программы  (подпрограммы)) |
| начала  реализации | окончания  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение благоустроенности общественных территорий Краснокутского сельского поселения» | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Краснокутского сельского поселения и повышение уровня обеспечения населения благоустроенными территориями» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования населения | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Приведение общественных территорий в соответствие с Правилами благоустройства. | Низкий уровень благоустроенности общественных территорий и охвата населения благоустроенными общественными территориями. | Показатель1.1, 1.2. | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения» | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы 2  «Повышение благоустроенности дворовых территорий Краснокутского сельского поселения» | | | | | | | | |
| Задача 1подпрограммы 2 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Краснокутского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с Правилами благоустройства | Низкий уровень благоустроенности дворовых ных территорий и доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | Показатель 2.1, 2.2 | |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» |

РАСХОДЫ

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответст­венныйиспол-нитель, соиспол­нители, участники | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расхо-дов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» | всего  в том числе: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответст-венный испол-нительпрог-раммы: Администрация Краснокутского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения» | В том числе: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель подпрограммы: Администрация Краснокутского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1  Благоустройство территорий общего пользования населения | Ответственный исполнитель:  Администрация Краснокутского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий Краснокутского сельского поселения» | всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель:  Администрация Краснокутского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ответственный исполнитель:  Администрация Краснокутского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Х – код бюджетной классификации расходов бюджетов отсутствует.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» |

РАСХОДЫ  
на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования«Краснокутское сельское поселение» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет\* | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет\*\* | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет\* | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет\*\* | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство дворовых территорий Краснокутского сельского поселения» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет\* | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет\*\* | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 22.11.2018 № 162

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Краснокутского сельского поселения,признанных утратившими силу.

1.Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 24.10.2017 № 200 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» на 2018-2022 годы».

Заместитель главы

Администрации Краснокутского

сельского поселения

по социальным вопросам А.П. Полоненко