Приложение к  постановлению

Администрации Краснокутского сельского поселения

от 19.12.2011г. № 198

ПРОГРАММА

комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

Ростовской области на 2011 – 2013 годы.

х. Красный Кут

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ	3

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ КРАСНОКУТСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	7

3. НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ	8

4. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ	8

4.1 Анализ текущего состояния	8

4.2 Характеристика проблемы	9

5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	11

5.1 Цели программы	11

5.2 Задачи программы	12

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	13

6.1 Водоснабжение и водоотведение	13

6.2 Теплоснабжение	14

6.3 Газоснабжение	15

6.4 Система сбора и утилизации мусора	15

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	16

8.  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	17

Приложение :

1.Приложение№1

Мероприятия по реализации Программы комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Краснокутсоке сельское поселение» на 2011-2013гг……………………………………………………………………………………………..18

2.Приложение №2

Объем и источники финансирования……………………………………………………….21

# 1. ПАСПОРТ

программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2013 годы.

| 1. Наименование программы: | 1.1 Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2013 г.г. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Федеральной целевой программы «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 865). 2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2.3.В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 17.03.2011 г. |
| 3. Заказчик программы | 3.1 Администрация Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| 4. Основные разработчики программы | 4.1 Администрация Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| 5. Задачи программы | 5.1.Реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на производство энергоресурсов; 5.2.Внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; 5.3. Строительство мусороперерабатывающего завода; 5.4. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 5.5. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. 5.6. Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг. 5.7. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами. 5.8. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры. 5.9. Модернизация объектов путем внедрения нового ресурсо- и энергосберегающего оборудования и технологий. 5.10. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. 5.11. Привлечение средств внебюджетных источников. 5.12. Стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты. 5.13. Улучшение экологической обстановки. 5.14. Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов. 5.15. Обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающих в Краснокутском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг в сфере коммунальной инфраструктуры. |
| 6. Цели программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Краснокутского сельского поселения Октябрьского района: - управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Краснокутском сельском поселении. -обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории поселения и бассейна реки Аюта, инвестиционной привлекательности Краснокутского сельского поселения Октябрьского района. |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 7.1 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2013 год - не менее 15 процентов. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации ГЧП: - 2011 год – 1-2 процента; - к 2013год – 15 процентов. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса: - 2013 год - не менее 90 процентов. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 8.1 Срок реализации программы: 2011 – 2013 годы: первый этап – 2011 - 2012 г.; второй этап – 2012 - 2013 г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | 9.1 Общий объем финансирования программы за счет всех источников –61282,5 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет 2584,9 тыс. руб. областной бюджет 4950,3 тыс. руб. местный бюджет 2539,9 тыс. руб. средства инвесторов 51207,4 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1 Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 % . 10.2 Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 % . 10.3 Снижение количества аварийных ситуаций на: - на сетях водоснабжения на 50 % . 10.4 Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.5 Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.6 Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.7 Улучшение экологической обстановки в Краснокутском сельском поселении, в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, а также обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности бассейна реки Аюта. 10.8 Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в Краснокутском сельском поселении. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | 11.1 Координирующая деятельность по реализации программы – Администрация Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. |

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

Краснокутское сельское поселение расположено на юго-западе Октябрьского района. Административный центр х. Красный Кут находится от райцентра п. Каменоломни на расстоянии 20 км. В состав входят также х. Новогригорьевка, х. Веселый, х. Новопавловка, х. Калиновка, х. Марьевка, п. Интернациональный. Граничит поселение с  г. Новошахтинском, г. Красный Сулин, г. Шахты, Красносулинским районом, Коммунарским сельским поселением,  Красюковским сельским поселением, Алексеевским сельским поселением. На севере граница общей протяженностью 58 км, на востоке – 15 км, на юге – 26 км, на западе – 7 км. Общая протяженность границы составляет 106 км. Протяженность поселения с севера на юг – 21,2 км, с востока на запад – 14,1 км. Административный центр х. Красный Кут расположен в 70 км от областного центра г. Ростов – на – Дону.

Общая площадь муниципального образования составляет 15498 га.

Общим из геополитических преимуществ поселения является то, что оно располагается в непосредственной близости к экономически развитым регионам Ростовской области (г. Новошахтинск, Шахты, Новочеркасск) и Украины. До таможенного пропускного пункта г. Новошахтинска и границы с Луганской областью Украины 35 км. По территории поселения проходит автодорога областного значения г. Новочеркасск –  г. Новошахтинск, автомагистраль федерального значения М-4 «Дон». Общая протяженность автодорог вне населенных пунктов с твердым покрытием 36,4 км. Все населенные пункты соединены с районным центром  дорогами с твердым покрытием.

Ближайшая железнодорожная станция «Шахтная» Северо – Кавказкой железнодорожной дороги находится от х. Красный Кут на расстоянии 18 км.

Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживаемые предприятиями: ООО «Водоканал» - это сооружения и сети  водоснабжения, расположенные  на территории сельского поселения.

Сбор, вывоз ТБО осуществляется предприятиями МП «Благоустроитель», и ООО «Новошахтинское АТП».

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения на 2011-2013 годы предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Объектная программа «Комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2013 годы» с уточненными объемами работ и финансирования сформирована на основе программ энергосбережения, производственных программ предприятий коммунального комплекса и  строительства объектов соцкультбыта, а также промышленных объектов.

# 3. НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. №184-ФЗ)

- Областным законом «Об инвестициях в Ростовской области» от 1.10.2004 г. №151-ЗС (в редакции от 30.06.2006 г. №502-ЗС)

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Приказ от 6.05.2011г. №204 «Рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области  энергосбережения и повышения энергетической  эффективности».

# 4. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ.                          ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

## 4.1 Анализ текущего состояния

Основные цели мероприятий по стабилизации состояния системы инженерной  инфраструктуры района в период 2006 - 2009 годы были сведены в программу «Модернизация объектов   коммунальной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения на 2006-2010 г.г.». Они направлены на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

За 2006-2010 годы были достигнуты следующие позитивные результаты в выполнении мероприятий:

2006 год

-Газоснабжение  х. Красный Кут и Новогригорьевка;

-Газоснабжение жилых домов нового квартала п. Интернациональный;

2007 году

-Строительство газопровода среднего и низкого давления  х. Красный Кут и Новогригорьевка;

-Строительство подводящего водопровода к х. Веселый

2008г.

-Строительство подводящего газопровода высокого давления к х. Калиновка и Новопавловка

-Ремонт ограждения ВНС х. Марьевка

2009г.

2010 г.

-Строительство водопроводных сетей х. Новопавловка;

-Строительство межпоселкового водопровода к х. Калиновка и разводящих водопроводных сетей по х. Калиновка Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области;

-Строительство газопровода в х. Калиновка

-Реконструкция водопроводных сетей в х. Красный кут по ул. Молодежная, Социалистическая

-Реконструкция водопроводных сетей в х. Новогригорьевка по ул. Кирова, Степная, Садовая.

  - Произведено финансирование из бюджетов различных уровней производственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

  - Повышение надежности работы жилищно-коммунального комплекса.

  - Осуществление перехода к системе персонифицированных счетов граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на основе новых инновационных технологий, путем создания частного предприятия ООО «ЕРКЦ».

  - Участие на рынке коммунальных услуг организаций частных форм собственности.

## 4.2 Характеристика проблемы

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры поселения составляет сегодня более 80 %. По состоянию на 1 января 2011 года физический износ котельных составляет 70 %, коммунальных сетей водопровода – 50 %, Планово-предупредительный  ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, электропотребления практически полностью  уступил  место аварийно-восстановительным работам.

Транспортировку электроэнергии  потребителям обеспечивают предприятия   ОАО «Ростовэнерго»  и «Донэнерго». Все распределительные станции имеют основной и резервный электрический ввод и снабжены  системами аварийного отключения потребителей при возникновении аварийных ситуаций. Протяженность сетей электроснабжения 172 км, сетей уличного освещения 25,2 км.

Обеспечение природным газом производится  предприятием ОАО «Газпром» через предприятия ОАО «Ростоврегионгаз». Основной поставщик природного газа – ОАО «Ростоврегионгаз», газораспределительной организацией является  ОАО «Шахтымежрайгаз», уровень газификации 79%.

Подающие и распределительные трубопроводы систем водоснабжения в некоторых хуторах введены в эксплуатацию 25-30 лет назад, выполнены из стальных труб, имеют недостаточную пропускную способность (особенно в летнее время) и высокую аварийность, что ведет к ухудшению качества воды и надежности подачи услуг.

Основное оборудование системы водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии:

- из 60,9 км сетей в аварийном состоянии находятся 7,2 км и требуют замены. Потери на сетях превышают нормативный уровень на 20 %;

- отсутствуют частотно-регулируемые приводы на всем насосном оборудовании;

- уровень аварийных ситуаций превысил норматив на 35%;

- уровень централизованного водоснабжения составляет 100%..

Теплоэнергетический комплекс поселения представлен   5 котельными.

Состояние основного оборудования котельных находится в неудовлетворительном состоянии:

- Из 5 шт. муниципальных котельных подлежат замене и реконструкции 4 шт.

- превышение удельных норм ТЭР на выпуск единицы продукции составляет:

- по газу - 25 %

- по электроэнергии - 26%

- по воде в 3 раза

- требуют замены в связи с моральным и физическим износом 2 единицы насосного оборудования;

- отсутствуют частотно-регулируемые приводы на  всех  котельных на тягодутьевых механизмах;

- нет заявленной температуры и давления в точках потребления;

- уровень аварийных ситуаций превысил норматив на 87 %;

- КПД всех 5 котельных не превышает 68%;

- на 4 котельных, требующих замены, установлено следующее основное оборудование:

- котлы «Универсал – 5», «Дон», выработавшие свой ресурс. Толщина накипи в трубах котлов превышает 3 мм, снижена гидравлика и теплоотдача.

- насосное оборудование имеющие невысокий КПД при относительно высокой потребляемой мощности, непродолжительный срок межрегламентной эксплуатации, высокую шумность и вибрацию во время работы, имеют в качестве механизма передачи крутящего момента от электродвигателя к насосу несовершенную и неудобную в обслуживании втулочно-пальцевую муфту;

Исходя  из вышеизложенного, обеспечение теплоснабжения, устойчивого водоснабжения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития сельского поселения.

В целях устранения указанных недостатков, администрацией Краснокутского сельского поселения совместно с предприятиями ЖКХ проводится планомерная работа, направленная на модернизацию теплоэнергетического комплекса.

# 5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

## 5.1 Цели программы

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствии со стандартами  качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, достижение гарантированного обеспечения всех потребителей района услугами энергоснабжающих предприятий и предприятий ВКХ при любых неблагоприятных ситуациях природного и техногенного характера и улучшения экологической обстановки в Краснокутском сельском поселении, а также обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящихся объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Программа модернизации и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры, направлена на снижения уровня износа	 инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечения средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации  и строительства объектов инженерной  инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов  инженерной инфраструктуры приведет к улучшению состояния инженерной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Программа строительства производственных объектов и инженерного обеспечения к ним Краснокутского сельского поселения на 2011-2013 годы, выступая одним из основных инструментов осуществления инвестиционной политики, направлена на реализацию целей и приоритетных направлений социально-экономического развития сельского поселения, последовательное решение задач по достижению устойчиво высоких темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики, эффективное использование государственных капитальных вложений, включая рациональное расходование бюджетных средств, и концентрацию государственных капитальных вложений на приоритетных направлениях.

Основной целью инвестиционной политики сельского поселения в 2011-2013 годы является наращивание общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов.

Администрация Краснокутского сельского поселения обеспечивает профессиональное продвижение сельского поселения в среде потенциальных инвесторов, поддержку инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов.

Источниками инвестиций будут собственные средства предприятий, средства населения и привлеченные средства, бюджетные средства.

Основной объем инвестиций в 2011-2013 году ожидается в промышленности строительство мусороперерабатывающего завода, предприятие ООО «Евродон» продолжит строительство комплекса по выращиванию мяса индеек по интенсивной технологии.

Преобразования, проводимые в рамках программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации инженерной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации, реконструкции и строительства  объектов  инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно - частного партнерства с целью привлечения внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов инженерной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

## 5.2 Задачи программы

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программ, должны быть предназначены для выполнения проектов  модернизации объектов инженерной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа и присоединение к ним объектов вновь строящегося жилищного фонда, социальной инфраструктуры и производственных объектов;

- повышение эффективности управления объектами инженерной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать  в отборе на получение средств федерального и областного бюджета для реализации проектов модернизации объектов инженерной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами инженерной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов инженерной  инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры сельского поселения разработана на базе комплексного обследования объектов жизнеобеспечения с учетом стратегии и тактики в области энергосбережения, экологической безопасности, развития строительства жилищного фонда и реконструкции объектов социальной сферы, а также на основании производственных программ предприятий коммунальной сферы и программ строительства промышленных объектов.

## 6.1 Водоснабжение и водоотведение

Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой и как следствие снижение тарифа на водоснабжение.

Перечень основных мероприятий:

2) Развитие системы водоснабжения:

Строительство и реконструкция

-Реконструкция распределительного водопровода по ул. Чистова, ул. Калинина х. Красный Кут, х. Веселый, х. Марьевка

Выполнение мероприятий по вышеуказанной программе  позволит обеспечить:

- снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов на 20%;

- снижение уровня физического износа оборудования до 30%;

- снижение количества аварийных ситуаций на сетях до 50 %;

- достижение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения;

- снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных и непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня;

- создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области;

- обеспечить  гарантированное круглосуточное водоснабжение населения;

- сократить эксплуатационные затраты и как следствие повысить качество услуг населению, сдержать рост тарифов;

- улучшить экологическую обстановку сельского поселения.

## 6.2 Теплоснабжение

  - Перечень основных мероприятий на 2011-2013 годы:

### Теплоснабжение СДК

-Перевод на газовое отопление СДК х. Красный Кут и х. СДК х. Калиновка Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

### Теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры

(в данном случае крупных школ и детских садов)

| № п/п | Наименование учреждения | Стоимость работ тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | МБОУ СОШ №26 х. Красный Кут | 760,0 |  | 760,0 |  |
| 2 | МБДОУ №26 х. Красный Кут | 640,0 | 640,0 |  |  |
|  | Итого | 1400,0 | 640,0 | 760,0 | 0 |

Приоритетным считается качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Выполнение указанных мероприятий позволит сократить потребление первичных энергоресурсов на производство тепловой энергии, полностью использовать установленную мощность оборудования, улучшить экологическую обстановку.

## 6.3 Газоснабжение

Программа газификации Краснокутского сельского поселения 2011 - 2013 годы.

Программа газификации Краснокутского сельского поселения на период 20011-2013 годы разработана в соответствии со схемой реконструкции и развития газоснабжения района, разработанной институтом ''ГипроНИИгаз''.

Программа включает в себя следующие пункты:

1) Газификация х. Новопавловка, ПСД на газопровод низкого давления в стадии разработки;

## 6.4 Система сбора и утилизации мусора

В настоящее время в сельском поселении не решена проблема сбора и транспортировки мусора. Сбор мусора у населения производиться только в пяти населенных пунктах х. Красный Кут, х. Новогригорьевка, п. Интернациональный, х. Новопавловка, х. Калиновка. В остальных населенных пунктах население вывозит мусор самостоятельно. Поэтому возникают стихийные свалки, кроме того, учитывая близость двух больших городов, из которых также стихийно вывозится мусор в посадки, балки и другие места, экологическая обстановка в сельском поселении не благоприятная.

С целью решения проблемы сбора, утилизации, транспортировки и переработки мусора является создание мусороперерабатывающего комплекса.  Мусороперерабатывающий комплекс планируется основать на территории Краснокутского сельского поселения вдали от жилого массива на площади 1 га. Первоначально потребуется оградить территорию, асфальтировать, построить производственное здание, подвести к нему сети водоснабжения и электроэнергию. По предварительным расчетам на это потребуется 20000 тыс. рублей (строительство помещения и обустройство территории – 14 млн. руб.; монтаж трансформаторной подстанции высокой и низкой линий электропередач - 5 млн. руб.; водоснабжение - 1 млн. руб.).

Для переработки мусора необходимо приобрести сортировочную линию с измельчителем, дробилкой, прессом и магнитом.

Затраты на приобретение оборудования составят 23552,0 тыс. руб.; автотранспорта — 8154,0. Всего для реализации инвестиционного проекта и для работы мусороперерабатывающего комплекса понадобится 51706,0 тыс. руб.

Вложенные средства окупятся достаточно быстро. По оценкам операторов перерабатывающего рынка, рентабельность у начинающего мусороперера-ботчика может достигать 20%, а со временем и 50%. Максимальной рентабельности можно добиться путем освоения производства изделий из вторичного сырья.

Решением Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Октябрьского района № 3 от 16. 02. 07 г. определены участки под строительство объектов инвестиционного проекта:

- Автодорога «Дон — 4 — Новошахтинск» 1 км (лево) — площадка под мусороперерабатывающий комплекс - 1 га.

- Автодорога «Дон - 4 - Каменоломни» 7 км. + 600 м (лево) - площадка под полигон ТБО - 1,5 га.

На данный момент в сельском поселении выполняют работы по сбору и вывозу мусора несколько специализированных предприятий: ООО «Новошахтинское АТП», МП «Благоустроитель», а также в связи с большой пространственной разбросанностью населенных пунктов, для увеличения охвата территории, наряду с ними используются привлеченные тех. средства фермеров и ЧП.

На территории Краснокутского сельского поселения нет не одного санкционированного места размещения отходов (оформленного и эксплуатирующегося в надлежащем порядке, согласно действующих норм и правил), все места хранения отходов установлены, стихийные свалки ликвидируются. Часть мусора вывозится на близлежащие полигоны г. Шахты и г. Новошахтинска.

Для создания и функционирования экологически и экономически эффективной системы обращения с отходами на территории Краснокутского сельского поселения необходима разработка «Правила обращения с отходами производства и потребления на территории Краснокутского сельского поселения».

Администрацией сельского поселения постоянно курируются вопросы работы с населением по заключению договоров на вывоз отходов, с целью повышения процента охвата, который на данный момент составил — 82 %.

Сбор ТБО по графикам, согласно заключенных договоров, осуществляется у 82% населения сельского поселения, сбор по заявкам наемными силами осуществляется у 18 %. Введение в эксплуатацию санкционированных мест утилизации позволит сельскому поселению наиболее полно осуществлять контроль.

# 7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Результаты многолетних наблюдений за состоянием атмосферного воздуха Краснокутского сельского поселения свидетельствует, что уровень загрязнения остается высоким и определяется примесями, как оксиды азота, углерода, пыль и др.

Ликвидация встроенных, в том числе угольных, котельных, реконструкция водогрейного оборудования котельных позволят обеспечить снижение объектов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, соблюдение нормативов промышленной безопасности объектов и оздоровить экологическую ситуацию в районе.

Реконструкция магистральных водоводов и разводящей сети водоснабжения города, имеющих значительный износ приведет к сокращению потерь воды из-за утечек и позволит снизить опасность подтопления территории района.

Проблема утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов является одной из наиболее актуальных в области охраны окружающей среды для Краснокутского сельского поселения. Строительство нового полигона по хранению и утилизации отходов производства и потребления с обустройством площадок для захоронения отходов позволит частично решить проблему хранения, захоронения и утилизации отходов на территории города. Учитывая острый дефицит земельных ресурсов, внедрение технологий по сортировке и прессованию  отходов позволит уменьшить их объем и продлить срок эксплуатации полигона.

Представляемая программа направлена как на максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов, так и  на улучшение социально-экологической ситуации в населенном пункте и на снижение негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Суммарное сокращение  выбросов по результатам реализации данных мероприятий составит 21,7 %, что будет способствовать оздоровлению экологической ситуации в Краснокутском сельском поселении.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду снизится на 31%.

# 8.  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое  состояние территории. Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятие коммунального комплекса, обеспечить  в сельском поселении новые  рабочие места и значительно пополнить доходную часть бюджета нашего сельского поселения.

Снизить тариф для населения за оказываемые услуги по теплоснабжению на 20 %, по водоснабжению на 10 %.

Сократить количество вредных выбросов на 25 %; обеспечить условия для развития строительства жилищного фонда и строительства объектов социальной сферы.

Увеличить уровень газификации жилищного фонда сельского поселения до 91%; процента охвата по заключению договоров на вывоз ТБО до 100%.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: что в результате выполнения всех мероприятий программы  значительно повысится  инвестиционная привлекательность Краснокутского сельского поселения.

Приложение №1

Мероприятия по реализации программы комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Краснокутское сельское поселение»  на 2011-2013 годы

| № п/п | Мероприятия |  |  |  | Сумма тыс. руб. |  |  |  | Примечания |  |  |  | Сроки реализации мероприятий (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей п. Интернациональный (новый микрорайон) |  |  | 7766,6 |  |  |  |  | Фед., обл., и местный бюджет |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт водопроводов х. Красный Кут |  |  | 329,6 |  |  |  |  | Мест. бюджет |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка башни Рожновского и текущий ремонт водопровода х. Марьевка |  |  | 522,8 |  |  |  |  | Мест. бюджет |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт водопровода х. Калиновка |  |  | 26,1 |  |  |  |  | Мест. бюджет |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 8645,1 тыс.руб. – фед. бюд. 2584,9 тыс. руб.; обл.бюд. 4296,7 тыс.руб.; мест.бюд. 1763,5 тыс.руб. в том числе: 2011год 8645,1 тыс.руб. – фед. бюд. 2584,9 тыс. руб.; обл.бюд. 4296,7 тыс.руб.; мест.бюд. 1763,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт в х. Красный Кут и х. Новогригорьевка |  |  | 29000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г Ср-ва предприятия ПО ЗЭС Ростовэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого:29000,0 тыс.руб. средства инвестора-29000,0 тыс.руб.; в том числе: 2011г.- 29000,0 тыс.руб.(средства инвестора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и разработка проектно-сметной документации по объектам газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экспертиза промбезопасности расчетной схемы газопроводов низ. давления х. Новопавловка |  |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. мест. бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Распределительный газопровод в х. Новопавловка (ПИР) |  |  | 5167,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011г. Кредит ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Распределительный газопровод в х. Новопавловка (СМР) |  |  | 17040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013г. Кредит ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого:22236,4 тыс.руб.(средства инвестора) в том числе: 2011г.-5196,4 тыс.руб.(средства инвестора) 2013г.- 17040 тыс.руб.(средства инвестора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование управляющей организации |  | теплоснабжение |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  |  | электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. установлено |  | в т.ч. необходимо установить |  | всего | в т.ч. установлено |  | в т.ч. необходимо установить |  | всего |  | в т.ч. установлено | в т.ч. необходимо установить |  | всего |  | в т.ч. установлено |  | в т.ч. необходимо установить |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  |  | одноканальные приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснокутское |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |
| Итого |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 0 |  | 7 |
| Всего:1890,0 тыс. руб. (2011 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение №2

Объем и источники финансирования программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | Капитальный ремонт, строительство объектов водоснабжения | Всего 8645,1 тыс.руб. – фед. бюд. 2584,9 тыс. руб.; обл.бюд. 4296,7 тыс.руб.; мест.бюд. 1764,5 тыс.руб. | Всего 8645,1 тыс.руб. – фед. бюд. 2584,9 тыс. руб.; обл.бюд. 4296,7 тыс.руб.; мест.бюд. 1763,5 тыс.руб. |  |  |
| 2 | Реконструкция объектов теплоснабжения | Всего 1400,0 обл. бюд. 653,6 мест. бюд. 746,4 | 640,0 мест. бюд. | 653,6 обл. бюд. 106,4 мест. бюд. |  |
| 3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электроснабжения | Всего 29000,0 средства инвестора-29000,0 | Всего 29000,0 средства инвестора-29000,0 |  |  |
| 4 | Строительство и разработка проектно-сметной документации по объектам газификации | Всего: 22236,4 22207,4 ср-ва инвестора 29,0 мест. бюд. | Всего: 5196,4 5167,4 средства инвестора 29,0 мест. бюд |  | Всего:17040 средства инвестора |
| 5 | Система сбора и утилизации ТБО |  |  |  |  |
| Итого |  | Всего 61282,5 в том числе: фед.бюд.2584,9 обл.бюд.4950,3 мест.бюд.2539,9 ср-ва инв.51207,4 | Всего 42481,5 в том числе: фед.бюд.2584,9 мест.бюд.669 ср-ва инв.34167,4 | Всего 760,0 в том числе: обл.бюд.653,6 мест.бюд. 106,4 | Всего 17040 в том числе: ср-ва инв. 17040 |

Специалист 1 категории

по делопроизводству

и архивной работе						            	Е.А. Стаценко