Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2013                              №10                           х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие дорог и

улично-дорожной сети Краснокутского

сельского поселения Октябрьского района

на 2011-2015 годы» за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения В.Н Огнев.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                                                    В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 14.01.2013  №10

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети  Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2010-2015 годы»

по состоянию на «_01 » 01 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 910,8 | 910,8 |  | 910,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 339,4 |  | 339,4 | 339,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 571,4 |  | 571,4 | 571,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 содержание дорог | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 522,7 |  | 522,7 | 522,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 339,4 |  | 339,4 | 339,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 183,3 |  | 183,3 | 183,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 ямочный ремонт дорог |  | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 225,8 |  | 225,8 | 225,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 225,8 |  | 225,8 | 225,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Разметка дорог |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  | 56,3 |  | 56,3 | 56,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56,3 |  | 56,3 | 56,3 |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Приобретение металлических дорожных знаков |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 54,0 |  | 54,0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 54,0 |  | 54,0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Изготовление тех.документации |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 2012 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие дорог и улично-дорожной сети Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»  утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 28.10.2010. № 168

Общий  объем  программы в 2011г. составил 910,8 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета  339,4 тыс.руб.,

- средства местного бюджета  571,4 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»  в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию дорог.

- содержание дорог  - 522,7 тыс. руб.;

Плановые показатели составили: всего – 522,7 тыс.руб., из них 183,3 тыс.руб. средства местного бюджета; 339,4 тыс.руб. областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 522,7 тыс.руб., из них 183,3 тыс.руб. - средства местного бюджета; 339,4 тыс.руб. областного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Расходы на ямочный ремонт дорог;

Существующие дороги и улично-дорожная сеть общего пользования имеют  неудовлетворительное состояние: нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими дорогами.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Ямочный ремонт – 225,8 тыс. руб;

Плановый показатель составил – 225,8 тыс.руб., из них – 225,8 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 225,8 тыс.руб., из них – 225,8 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

3. Разметка дорог:

- Разметка дорог х.Красный Кут, п.Интернациональный, х.Марьевка – 56,3 тыс. рублей.

Плановый показатель составил – 56,3 тыс.руб., из них – 56,3  тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 56,3  тыс.руб., из них – 56,3 тыс.руб.- средства местного бюджета. Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Приобретение металлических дорожных знаков:

- Приобретение металлических дорожных знаков – 54,0 тыс.руб.

Плановый показатель составил -54,0 тыс.руб., из них – 54,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 54,0 тыс.руб., из них – 54,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

5. Изготовление тех.документации на дороги:

- Изготовление тех.документации на дороги в х.Красный Кут , Новопаловка, составление смет, строительный контроль – 52,0 тыс.руб.

Плановый показатель составил -52,0 тыс.руб., из них – 52,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 52,0 тыс.руб., из них – 52,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство: озеленение И освещение территории

Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1: Доля протяженности внутрипоселковых дорог и улично-дорожной сети не отвечапющих нормативным требованиям , в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 63,8 | 60 | 55 |  | 63,8 | 100% | 60 | 100% |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них, находящихся но содержании, общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 % | 100 | 100% |  |  |  |

Зам. Главы Краснокутского сельского поселения                                                                                                         В.Н.Огнев