Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2013 г.                        №9                    х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения В.Н Огнев.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                                                    В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 14.01.2013 №9

- ОТЧЕТ

- о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

по состоянию на «_01 » 01 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2918,0 | 2918,0 |  | 2918,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2918,0 |  | 2918,0 | 2918,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 1552,7 |  | 1552,7 | 1552,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1552,7 |  | 1552,7 | 1552,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание и обслуживание зеленых насаждений |  | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 557,4 |  | 557,4 | 557,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 557,4 |  | 557,4 | 557,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Противоклещевая обработка |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 15,3 |  | 15,3 | 15,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 15,3 |  | 15,3 | 15,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие №4 Приобретение аншлагов по благоустройству, доска почета |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 107,6 |  | 107,6 | 107,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 107,6 |  | 107,6 | 107,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Трудоустройство несовершеннолетних детей по благоустройству |  | 3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 19,5 |  | 19,5 | 19,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 19,5 |  | 19,5 | 19,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Трудоустройство работников по благоустройству |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 224,3 |  | 224,3 | 224,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 224,3 |  | 224,3 | 224,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Приобретение мотокос. Бензина и т.д. |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 109,2 |  | 109,2 | 109,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 109,2 |  | 109,2 | 109,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Установка уличного освещения |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 169,5 |  | 169,5 | 169,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 169,5 |  | 169,5 | 169,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие № 9 Приобретение светодиодных ламп |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 10 | Мероприятие № 10 Генеральная схема очистки территории |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие № 11 Отлов бродячих собак |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 90,5 |  | 90,5 | 90,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 90,5 |  | 90,5 | 90,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство: озеленение И освещение территории Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 2012 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 26.10.2010. № 169

Общий  объем  программы в 2012г. составил 2918,0 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  2918,0 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

- оплата коммунальных услуг  - 1024,9 тыс. руб.;

- содержание и обслуживание сетей уличного освещения – 527,8 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 1316,5 тыс.руб., из них 1552,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1552,7 тыс.руб., из них 1552,7 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 458,4 тыс. руб;

- Спил аварийных деревьев – 99,0 тыс. руб;

Плановый показатель составил – 557,4 тыс.руб., из них – 557,4 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 557,4 тыс.руб., из них – 557,4 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

3. Расходы на противоклещевую обработку:

- Противоклещевая обработка кладбищ и футбольного поля -  15,3 тыс.руб

Плановый показатель составил – 15,3 тыс.руб., из них - 15,3 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 15,3 тыс.руб., из них: 15,3 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Расходы на приобретение аншлагов по благоустройству:

- Приобретены аншлаги по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения, доска объявлений – 107,6 тыс.руб

Плановый показатель составил -107,6 тыс.руб., из них - 107,6 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 107,6 тыс.руб., из них - 107,6 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

5. Расходы на трудоустройство несовершеннолетних детей по благоустройству:

-  Оплата по трудовым договорам – 19,5 тыс. руб;

Плановый показатель составил -19,5 тыс.руб., из них - 19,5 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 19,5 тыс.руб., из них – 19,5 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

6. Расходы на трудоустройство работников по благоустройству:

-  Оплата по трудовым договорам – 224,3 тыс. руб;

Плановый показатель составил -224,3 тыс.руб., из них – 224,3 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 224,3 тыс.руб., из них – 224,3 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

7. Расходы на приобретение мотокос, ГСМ и запчастей:

-  Приобретение мотокос – 17,0 тыс. руб;

- Приобретение ГСМ для мотокос (бензин, присадка к топливу – 46,5 тыс. руб;

-  Приобретение запчастей для мотокос (корд тримерный, косильные головки) – 45,7 тыс. руб;

Плановый показатель составил -109,2 тыс.руб., из них – 109,2 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 109,2 тыс.руб., из них – 109,2 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

8. Установка уличного освещения:

-  Установка уличного освещения х. Новогригорьевка. х. Красный Кут – 169,5 тыс. руб;

Плановый показатель составил -169,5 тыс.руб., из них – 169,5 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 169,5 тыс.руб., из них – 169,5 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

9. Приобретение светодиодных ламп:

-  Приобретение светодиодных ламп – 20,0 тыс. руб;

Плановый показатель составил -20,0 тыс.руб., из них – 20,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 20,0 тыс.руб., из них – 20,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

10. Генеральная схема очистки территории:

-  Генеральная схема очистки территории – 52,0 тыс. руб;

Плановый показатель составил -52,0 тыс.руб., из них – 52,0 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 52,0 тыс.руб., из них – 52,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

11. Отлов бродячих собак:

-  Отлов бродячих собак – 90,5 тыс. руб;

Плановый показатель составил -90,5 тыс.руб., из них – 90,5 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 90,5 тыс.руб., из них – 90,5 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство: озеленение И освещение территории

Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1: Уличное освещение | % | 50 | 65 | 80 |  | 50 | 100% | 65 | 100% |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 80 | 90 | 100 |  | 80 | 100 % | 90 | 100% |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 50 | 65 | 80 |  | 50 | 100 % | 65 | 100% |  |  |  |

Зам. Главы Краснокутского сельского поселения                                                                                                                                             В.Н.Огнев