Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014                              № 54                          х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие дорог и

улично-дорожной сети Краснокутского

сельского поселения Октябрьского района

на 2011-2015 годы» за 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения В.Н Огнев.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                                                    В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 04.03.2014  №54

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети  Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01 » 01 .2014года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 1265,6 | 1265,6 |  | 1265,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 355,0 |  | 355,0 | 355,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 910,6 |  | 910,6 | 910,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 содержание дорог | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 1070,4 |  | 1070,4 | 1070,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 355,0 |  | 355,0 | 355,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 715,4 |  | 715,4 | 715,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Разметка дорог |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  | 27,7 |  | 27,7 | 27,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27,7 |  | 27,7 | 27,7 |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Строительный контроль |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 6,9 |  | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 6,9 |  | 6,9 | 6,9 |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Приобретение металлических дорожных знаков |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 160,6 |  | 160,6 | 160,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 160,6 |  | 160,6 | 160,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 2013 года

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие дорог и улично-дорожной сети Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»  утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 28.10.2010. № 168

Общий  объем  программы в 2013г. составляет 1265,6 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета  355,0 тыс.руб.,

- средства местного бюджета  910,6 тыс.руб.,

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»  в 2013г. осуществляется по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию дорог.

- содержание дорог  - 1070,4 тыс. руб.;

Плановые показатели составили: всего – 1070,4 тыс.руб., из них 1070,4 тыс.руб. средства местного бюджета; 355,0 тыс.руб. областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1070,4 тыс.руб., из них 715,4 тыс.руб. - средства местного бюджета; 355,0 тыс.руб. областного бюджета.

Исполнение  составило 100 %

2. Разметка дорог:

- Разметка дорог х.Красный Кут, п.Интернациональный – 27,7 тыс. рублей.

Плановый показатель составил – 27,7 тыс.руб., из них – 27,7  тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2013 г. составил: 27,7 тыс.руб., из них – 27,7 тыс.руб.- средства местного бюджета. Исполнение программных показателей составило 100%.

3. Строительный контроль по дорогам:

- Строительный контроль по дорогам – 6,9 тыс.руб.

Плановый показатель составил -6,9 тыс.руб., из них – 6,9 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2013 г. составил: 6,9 тыс.руб., из них – 6,9 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Приобретение металлических дорожных знаков:

- Приобретение металлических дорожных знаков – 160,6 тыс.руб.

Плановый показатель составил -160,6 тыс.руб., из них – 160,6 тыс.руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2013 г. составил: 160,6 тыс.руб., из них – 160,6 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство: озеленение И освещение территории

Краснокутского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

ЗА 2013 ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1: Доля протяженности внутрипоселковых дорог и улично-дорожной сети не отвечапющих нормативным требованиям , в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 63,8 | 60 | 55 |  | 63,8 | 100% | 60 | 100% | 55 | 100% |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них, находящихся но содержании, общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 % | 100 | 100% | 100 | 100% |  |

Зам. Главы Краснокутского сельского поселения                                                                                                         В.Н.Огнев