Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 29.12.2023 | № 152 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансировании и освоении про-водимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-зования «Краснокутское сельское поселение» по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018  № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района», решением Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 22.12.2023 № 86 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 23.12.2022         № 43 «О бюджете Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь частью 9 статьи 48 Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 162 от 22.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2024 года согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Сметанникова А.В.

Глава  Администрации

Краснокутского

сельского поселения							                        В. Н. Огнев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 152

от 29.12.2023 г.

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района " Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение"

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение» в 2023 году было выделено 0,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 0,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение»  по результатам за 2023 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение» отчетный период 12 мес. 2023 г.

- Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение» за  2023 год.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                       А.В. Сметанников

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение»» отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя должность ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Благоустройство территорий общего пользования населения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | Привидение общественных территорий в соответствие с Правилами благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | Привидение общественных территорий многоквартирных домов в соответствие с Правилами благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                           А.В. Сметанников

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий в Краснокутском сельском поселении от общего количества территорий | ед | 60 | 63 | 63 |  |
| 2. | Показатель 2. Уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | процентов | 12 | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных территорий в Краснокутском сельском поселении от общего количества территорий | процентов | 10 | 13 | 13 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Доля обеспечения населения благоустроенными территориями общего пользования | м2/чел | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий | процентов | 50 | 50 | 50 |  |
| 6. | Показатель 2.2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | процентов | 69 | 69 | 69 |  |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                     А.В. Сметанников

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  |  | достигнутые |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Благоустройство территорий общего пользования населения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников |  | 2019 |  | 2030 |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Приведение общественных территорий в соответствии с Правилами благоустройства |  |  | Приведение общественных территорий в соответствии с Правилами благоустройства |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. сметанников |  | 2019 |  | 2030 | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Правилами благоустройства | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Правилами благоустройства |  |  |  |  |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                             А.В. Сметанников

Сведения

об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Краснокутское сельское поселение», мероприятий ведомственных целевых программ» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | #### Благоустройство территорий общего пользования населения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                      А.В. Сметанников

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2023 году на реализацию  Программы было предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 0,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0,0 %.

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                       А.В. Сметанников

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам А.В. Сметанников Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение | - | - | - |
| Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                  А.В. Сметанников

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Краснокутское сельское поселение | - | - | - | - | - | - |
| Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство общественных территорий Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Вовлечение детей к участию в мероприятиях по оздоровлению и отдыху Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                  А.В. Сметанников