ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 00.00.2023 |  | № 00 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- | --- |

О мерах по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Краснокутского сельского поселения в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Ростовской области», в целях защиты населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций в период половодья 2023 года, а также предотвращения вредного воздействия паводковых вод на объекты экономики, пунктом 9 статьи 49 Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Краснокутского сельского поселения Октябрьcкого района Ростовской области в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров гидротехнических сооружений на территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснокутского сельского поселения.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Сметанникова А.В.

Глава Администрации Краснокутского

сельского поселения                                                                        В.Н. Огнев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Краснокутского

сельского поселения

от 00.00.2023 г. № 00

План

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску

паводковых вод на территории Краснокутского сельского поселения Октябрьcкого района в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное представление информации в ЕДДС Администрации Октябрьского района при её ухудшении | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности | февраль – май 2023 года |  |
| 2. | Организовать работу сезонного водомерного поста на пешеходном мосту через реку Аюта в близи дома 1 А по ул. Калинина х. Красный Кут и своевременное преставление информации в ЕДДС Октябрьского района | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности | март 2023 года |  |
| 3. | Организовать мониторинг уровней воды, наполнения водохранилища, состояния ГТС, а также обеспечить информационное взаимодействие владельцами ГТС по сбросу водохранилищ на период паводка | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство» | апрель – май 2023 года |  |
| 4. | Обеспечить оперативное изучение прогнозов гидрометообстановки и своевременное доведение их до населения и заинтересованных потребителей | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности | февраль – май 2023 года |  |
| 5. | Осуществлять обследование зон возможного затопления паводками, обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, а также за ледовой обстановкой в местах возможного образования заторов | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | февраль – апрель 2023 года |  |
| 6. | Осуществлять постоянный контроль за состоянием мостовых сооружений | Старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности | февраль- апрель 2023 года |  |
| 7. | Осуществлять в зависимости от паводковой обстановки информационный обмен между заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по представлению оперативной информации | Глава Администрации Краснокутского сельского поселения | февраль – апрель 2023 года |  |
| 8. | При угрозе затопления: |  |  |  |
|  | 8.1. Немедленно организовать экстренное оповещение населения с использованием радио, телевидения, средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворового обхода и т.и. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности | на весь период паводка |  |
|  | 8.2. Организовать мероприятия по проведению экстренной эвакуации населения в безопасные районы | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности |  |  |
|  | 8.3. Развернуть ПВР для пострадавшего населения | Глава Администрации Краснокутского сельского поселения |  |  |
|  | 8.4. Направить оперативные группы в предполагаемые районы затопления | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам |  |  |
|  | 8.5. Осуществлять непрерывный контроль за паводковой обстановкой, прогнозировать её дальнейшее развитие и возможные последствия | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам |  |  |
|  | 8.6. Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | Глава Администрации Краснокутского сельского поселения |  |  |
|  | 8.7. Принять срочные меры по очистке от посторонних предметов, мешающих нормальному прохождению паводковых вод, участков мостовых переходов и других водопропускных пунктов на водных объекта | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности |  |  |
|  | 8.9. Обеспечить (при необходимости) незамедлительное принятие мер для предотвращения смыва в реки и водоёмы удобрений, ГСМ, бытовых отходов | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности |  |  |
|  | 8.10. Вывести в безопасное место материальные и культурные ценности (при необходимости) | Глава Администрации Краснокутского сельского поселения | на весь период паводка |  |
|  | 8.11. Принять по ограничению или прекращению деятельности предприятий и организаций потенциально опасных производств, попадающих в угрожаемую зону | Глава Администрации Краснокутского сельского поселения |  |  |
|  | 8.12. Принять меры по поддержанию общественного порядка в зоне затопления | Глава Администрации Краснокутского сельского поселения |  |  |
|  | 8.13. Обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления и сил муниципального образования по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, о проводимых мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от затопления | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности | на весь период паводка |  |
|  | 8.14. Организовать осуществление инженерных мероприятий по защите населения и территорий от паводковых вод: - аварийные сливы из искусственных водных объектов; - отвод паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы; - подсыпку и укрепление берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.); - укрепление мостов и автомобильных дорог, подготовку временных объездных путей и т.п.; - укрепление и защиту систем тепло-, водо-, электроснабжения и связи и другие мероприятия в зависимости от складывающейся обстановки. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности |  |  |

Старший инспектор по вопросам благоустройства

и пожарной безопасности 													 Курт О.Ю.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Краснокутского

сельского поселения

от 00.00.2023 г. № 00

Состав оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров гидротехнических сооружений на территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района.

1. Огнев В.Н. – председатель штаба, глава Администрации Краснокутского сельского поселения;

2. Сметанников А.В.-заместитель председателя, заместитель главы Администрации по социальным вопросам;

3. Курт О.Ю. – секретарь штаба, старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности

Члены штаба:

4. Богданова К.Г.-ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям

5. Строилов А.Г.- атаман ХКО Краснокутское (по согласованию)

6. Проничкина И.Ю.- депутат Собрания Депутатов Краснокутского сельского поселения, Директор СДК х. Красный Кут (по согласованию)

7.Алиева А.И.- заведующая ФАП х. Красный Кут (по согласованию)

Старший инспектор по вопросам благоустройства

и пожарной безопасности                                                                          Курт О.Ю.